乌拉特后旗阴山生态恢复治理工程土建工程（铺装）、电气工程和景观工程（木栈道）分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔区域

- 项目概况

- 工程名称：乌拉特后旗阴山生态恢复治理工程土建工程（铺装）、电气工程和景观工程（木栈道）分包商竞争性谈判公告

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0033

## （三）工程地点：乌拉特后旗阴山

## （四）项目概况：

## 项目地点位于乌拉特后旗北侧，紧邻旗县中心区，北侧丘陵密布，南侧为冲积平原区，施工区域为整个山坡的东南侧。场地为切割较深的中低山地，地貌类型属于阴山山地与河套平原的组成部分，主脊山势险峻，山脊多呈鱼鲫状，沟谷则呈“V”字型树枝状分布。现状坡地为河套平原冲积扇，表层为1-1.5m的风化岩层。施工区域内高程为1020m-1190m，整体高差为170m。

## 一标段土建工程：主要对铺装工程及混凝土道路、混凝土沟道、混凝土挡墙工程进行施工，其中包括混凝土道路面积约25000㎡，设计宽度6米，长约4.2公里，广场面积约1945㎡，共2个包括一个廊架一个仿古六角亭；

一标段电气工程：主要施工包括基础和灯具安装；

## 二标段景观工程（木栈道）：木栈道主体施工范围位于施工区域腰带处原东矿管道上，木栈道施工面积约6300㎡；

## 竞争性谈判内容为：现对土建工程、电气工程和景观工程（木栈道）进行分包商竞争性谈判。

## （五）工作内容：

## 一标段土建工程：土方开挖、场地平整、碾压、砂垫层及混凝土结构层、面层石材铺装，路缘石安装，树池砌筑等；

一标段电气工程：主要包括基层和安装两大部分；

## 二标段景观工程（木栈道）：土方开挖，钢管柱安装、方钢龙骨安装、防腐木安装等；

其他未列内容见招标清单项目特征中全部内容。

## （六）工期：

## 一标段工期：共48日历天

## 计划开始日期：2018年7月15日

## 计划完成日期：2018年9月1日

## 二标段工期：共43日历天

## 计划开始日期：2018年7月20日

## 计划完成日期：2018年9月1日

- 质量及技术要求

一标段土建工程质量及技术要求：

1、面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓、松动，面层不得积水。

2、在铺贴前，应对板块的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选。

3、勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥，并做好养护和保护。

4、面层的表面应洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，板块无裂缝。掉角和缺棱等缺陷。

5、弹线：为了检查和控制花岗岩板块的位置，在地面上拉控制线，弹在混凝土垫层上，然后依据测量的标高线找出面层标高，拉水平标高线。

6、按照图纸要求施工。

一标段电气工程质量及技术要求：

## 1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后，方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。

## 2、按照作业指导书铺设电缆。

## 3、电缆使用国标电缆，设备参数符合设计要求。

## 4、配电箱及路灯需安装接地，接地阻值符合《电气施工规范》及设计要求。

## 5、管沟开挖及埋设需符合设计要求。

二标段景观工程（木栈道）质量及技术要求：

- 基层的平整度允许偏差±5mm。

- 龙骨间距允许偏差±1cm。

- 防腐木固定螺钉要求为一条线。

- 收边整齐、弧度顺畅。

- 稳定性好。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。注：要求一个投标人只允许中标一个标段。

五、报价方式

## 综合单价（含税金）方式，均采用一般纳锐人，开增值税专用发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

## 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、规费、税金等。

## 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用发包人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

## 报名时间：2018年7月5日——2018年7月10日下午18:00

## 获取竞争性谈判文件时间：2018年7月5日——2018年7月10日下午18:00

## (发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

## 投标人提问截止时间：2018年7月10日下午18:00

## 发包人答疑时间：2018年7月10日下午18:00

## 发布答疑开标时间：见竞争性谈判文件

## 开标地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层

## 投标报名联系人及电话： 银 洁  18247105442

## 竞争性谈判文件答疑联系人及电话：  杨小平  15147809500

## 现场踏勘联系人及电话： 杨小平  15147809500

投标报名表

| 投标项目 | 乌拉特后旗阴山生态恢复治理工程土建工程（铺装）、电气工程和景观工程（木栈道）*标段 |
| --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |