锡林浩特市锡林湖、湿地水系生态治理PPP工程

养护劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

锡林浩特区域

二、项目概况

（一）工程名称：锡林浩特市锡林湖、湿地水系生态治理PPP工程

## （二）工程地点：锡林浩特市

## （三）项目概况：

## 本工程位于锡林浩特市，养护总面积约246万平方米。该项目共分为四个标段：2015年城区绿化工程四标段、湿地恢复治理工程、植物园南区绿化工程、四号湖景观工程。现对四个标段的后期养护进行劳务分包商招标。各标段项目概况如下：

1. 2015年城区绿化工程四标段：目前已完成乔木栽植12053株、花灌木3653丛、绿篱及草花50998㎡ 、草坪面积929868㎡、养护面积1153219㎡。

- 湿地恢复治理工程：目前已完成乔木栽植65062株、花灌木6480丛、绿篱10290㎡ 、草场及多年生撒播花卉面积568231㎡、地被面积140951㎡。

- 植物园南区绿化工程：目前已完成乔木栽植17204株、花灌木44603丛、绿篱及草花栽植140712.5㎡ 、草坪面积151590㎡、养护面积448706.91㎡。

- 四号湖景观工程：目前已完成乔木栽植4443株、造型球类苗木221株、花灌木丛植648丛、绿篱8107㎡、地被26301㎡、混播草坪61540㎡、养护面积138520㎡。

## （四）工作内容：

## 养护内容：主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、修整树穴、苗木抹芽、乔灌木修剪、病虫害防治、涂白、防寒、检修支撑设施、绿地保洁、垃圾清运等。

## （五）工期：366日历天

## 计划开工日期：2017年3月25日

## 计划竣工日期：2018年3月25日

- 质量及技术要求

养护要求

## 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

## 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

## 3、树圈：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草；

## 4、支架：随时检查苗木支撑杆，支撑杆朝向改变的，要及时调整到正确位置。手摇和向外拉拽支撑杆，顶端出现松动的加固铁丝，柱脚轻微松动的覆土踩实，严重松动的重新填埋并踩实。支撑杆与树干间的垫衬物出现老化脱落的，应该进行更换，并重新绑扎，填埋柱脚。

## 5、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

## 6、涂白

## （1）将生石灰加水熟化，加入油脂搅拌后加水制成石灰乳，再倒入石硫合剂原液和盐水，充分搅拌即成。

## （2）涂白剂严禁使用涂料。

## 7、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁；

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的劳务公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年3月17日——2017年3月21日下午18:00

## 领取招标文件时间：2017年3月21日-3月21日下午18:00

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

## 招标人提问截止时间：2017年3月21日中午12:00前

## 投标人答疑时间：2017年3月 21日 下午18:00 前发布答疑

## 开标时间：2017年3月23日上午9:00

## 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 | 锡林浩特市锡林湖、湿地水系生态治理PPP工程 |
| --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |