阿拉善左旗球墨铸铁管

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善左旗

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善左旗球墨铸铁管工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB002

## （三）工程地点：阿拉善左旗

## （四）项目概况：

项目位于阿拉善左旗，本次招标内容为球墨铸铁管分包商招标（包工包料），球墨铸铁管长19000米。

## （五）工作内容：

## 管槽开挖、φ600球墨铸铁管安装、管道冲洗及打压试验、管沟回填黄沙、管沟原土回填、余土外运。

（六）工期：63日历天

## 预计开工日期：2017年4月29日

## 预计竣工日期：2017年6月30日

## 三、质量及技术要求

1、球墨铸铁管结构按图纸结构详图施工(分包单位进场后提供图纸)。

2、球墨铸铁管总长度为19000m。

3、开挖前按设计管线的走向放中心线，打标记木桩。

4、安装过程中，定管、动管轴心线要在一条直线上，否则容易将胶圈顶出，影响安装的质量和速度。

5、管道安装要平，管子之间应成直线，遇有倾斜角时，要小心。

6、将连接管道的接口对准承口，若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

7、将连接管道的接口对准承口，保持插入管段的平直，用单根钢丝绳一次插入至标线，若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有市政公用工程施工总承包二级资质均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名及获取招标文件时间：2017年4月21日——2017年4月25日下午18:00(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月25日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年4月 25日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 2017年4月28日下午15:00

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名及领取招标文件联系人及电话： 银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：     王炳财  18648318720

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善左旗球墨铸铁管 |
| --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |