**包头区域土方工程分包商竞争性谈判公告**

1. **发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司包头区域**
2. **项目概况**

**（一）工程名称：包头区域土方工程**

**（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0029**

**（三）工程地点：包头区域**

**（四）项目概况：**

项目地点位于该工程位于包头市，其中大青山自然保护区由工矿企业清理后植被恢复工程施工面积约为3000亩，包石旅游通道绿化提升改造工程（二级公路）施工面积约为6000㎡，包石旅游通道绿化提升改造工程（新建二级公路）施工面积约为40000㎡，施工内容包括：土方工程、绿化工程、养护工程。

现对该工程中的土方工程分包商竞争性谈判（包工包料）。

**（五）工作内容：**

1、土方工程：主要包括土方开挖、土方回填、工程废料外运、场地平整等。

**（六）工期：23日历天**

计划开工日期：2018年5月19日

计划完成日期：2018年6月10日

总工期：23日历天

1. **质量及技术要求**

**土方工程**

1. 土方开挖：土方开挖前一定要注意地下障碍物，包括：光缆、电缆、地下管道等。保护[测量基准](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%9F%BA%E5%87%86&fr=qb_search_exp&ie=utf8)桩，以保证[土方开挖](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9C%9F%E6%96%B9%E5%BC%80%E6%8C%96&fr=qb_search_exp&ie=utf8)[标高](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%A0%87%E9%AB%98&fr=qb_search_exp&ie=utf8)位置与尺寸准确无误。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡势，以利泄水。机械开挖[基坑](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%BA%E5%9D%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8)，不得挖至[设计标高](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E9%AB%98&fr=qb_search_exp&ie=utf8)以下，如不能准确地挖至设计[基底标高](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%BA%E5%BA%95%E6%A0%87%E9%AB%98&fr=qb_search_exp&ie=utf8)时，可在[设计标高](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E9%AB%98&fr=qb_search_exp&ie=utf8)以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出，挖至设计标高。凡工程范围内的表层[杂草](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%9D%82%E8%8D%89&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、块石、杂物、[腐殖土](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%85%90%E6%AE%96%E5%9C%9F&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、树根等均应清除干净，平整压实，清理厚度为35cm，清除出来的废渣不得随地弃置，采用[自卸汽车](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%87%AA%E5%8D%B8%E6%B1%BD%E8%BD%A6&fr=qb_search_exp&ie=utf8)内运。
2. 种植土回填：回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度符合设计要求，回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压，地形造型应自然顺畅。
3. 工程废料外运：现场内的渣土、废料、杂草、树根及其有害污染物等开挖后，装车至自卸汽车外运。
4. 场地平整及地形整理：场地标高及清理程度符合设计要求，填垫范围内不应有坑洼、积水，对软泥和不透水层应进行处理。

**四、分包商要求**

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。

**五、报价方式**

费率报价，以审计机构出具的审计结果下浮率报价。

1. **投标方式**

报名时间：2018年5月15日——2018年5月17日下午15:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年5月15日——2018年5月17日下午15:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

投标人提问截止时间：2018年5月17日中午15:00前

发包人答疑时间：2018年5月16日 下午18:00 前发布答疑（报名截止日期）

开标时间：见竞争性谈判文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

竞争性谈判文件答疑及现场踏勘联系人及电话：金福生 18047247924

**投标报名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目 | 包头区域土方工程 | | | |
| 企业名称  （盖章） |  | | | |
| 注册地址 |  | | | |
| 法人代表 |  | 邮政编码 | |  |
| 电话 |  | 传真 | |  |
| 电子邮箱 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 联系人 |  | 职务 | |  |
| 固定电话 |  | 手机 | |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 | |  |
| 地址 |  | 邮政编码 | |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  | |
| 备注 |  | | | |