阿拉善区域木栈道工程

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善区域

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善区域木栈道工程

## （二）工程地点：阿拉善区域

## （三）项目概况：

项目地点位于阿拉善，施工面积为3000平米。招标内容为：科普区景观平台原防腐木栏杆更换为松圆木栏杆、草原风光区木栈道工程和蒙古包木平台、冰水体验区木栈道工程进行劳务分包商招标。

## （四）工作内容：

## 1、科普区景观平台原防腐木栏杆更换为松圆木栏杆；

## 2、草原风光区木栈道工程：人工挖土方、回填砂垫层、混凝土垫层、防腐木面层；

## 3、蒙古包木平台：平整场地、混凝土垫层、防腐木面层；

## 4、冰水体验区木栈道工程：人工挖土方、回填砂垫层、混凝土垫层、防腐木面层。

## 以上工程内容所涉及的主要材料甲供。

## （五）工期：29日历天

## 计划开工日期：2017年4月2日

## 计划竣工日期：2017年4月30日

- 质量及技术要求

- 基槽开挖的厚度和宽度符合设计要求，素土夯实的压实度应符合设计要求。

2、砂垫层的厚度符合设计要求，混凝土垫层的强度和厚度达到设计要求。

3、木龙骨

龙骨牢固，缝隙大小均匀统一，铆钉嵌入木质内，并用相同颜色腻子摸平，侧边用木饰面封边。

4、面层木板的铺设

表面光洁、顺直，无裂痕；缝隙顺直，缝宽符合设计要求，最大允许偏差2mm。

平整度、坡度符合设计要求，平整度最大允许偏差2mm。

漆面光洁，无毛刺；固定件顺直，美观，牢固。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有防腐木铺装施工经验的公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

## 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年3月24日——2017年3月30日下午18:00

领取招标文件时间：2017年3月30日-3月30日下午18:00

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

## 投标人提问截止时间：2017年3月30日中午12:00前

## 招标人答疑时间：2017年3月30日 下午18:00 前发布答疑

## 开标时间：2017年4月1日上午9:00

## 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善区域木栈道工程 |
| --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |