**阿拉善左旗土方工程**

**分包商招标公告**

1. **招标人：**内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司生态事业部

**二、项目概况**

**（一）工程名称**：阿拉善左旗土方工程

**（二）工程地点**：阿拉善左旗

**（三）项目概况：**

本工程位于阿拉善左旗，属于河道整治工程，总施工面积56.13万㎡,本次招标内容为：土方工程分包商招标，土方工程量约为：483000 m³。

**（四）工作内容：**

土方工程：平整场地、土方平衡、整理开挖河道、开挖人工湖、种植土回填（种植土自购）、整理地形等。(详细内容见工程量清单）

**（五）工期：30日历天**

计划开工日期：2017年4月28日

计划竣工日期：2017年5月28日

1. **质量及技术要求**

1、满足图纸设计要求，达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格。

2、平整场地要求平整度误差在±100mm以内。

3、在清场之后，为了确定施工范围及挖土或填土的标高，应按设计图纸的要求，用测量仪器在施工现场进行定点放线工作，为使施工充分表达设计意图，测设时应精准测量。

4、施工过程中应注意保护标高桩。

5、在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段进行土方施工时，应事先取得管理部门的书面同意，施工时应采取措施，以防损坏。

6、土方工程施工应进行土方平衡计算，（应测量原始地平标高图及达到设计要求后的土方标高图）按照土方运距最短，运距合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复倒运。按照土方平衡原则尽量场内消化，减少外运或回运土方。

7、土方开挖宜从上到下、分层分段、依次进行;并做成一定的坡势，以利泄水。

**四、分包商要求**

凡是入围 “供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

1. **投标方式**

报名时间及领取招标文件时间：2017年4月20日——2017年4月24日下午18:00(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需现场领取。）

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年4月24日中午12:00前

招标人答疑时间：2017年4月24日 下午18:00 前发布答疑

开标时间：2017年4月26日下午15:00

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 白 静 15694716953

现场踏勘联系人及电话： 贺国俊 18047157929

**投标报名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目 |  | | | |
| 企业名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | | |
| 法人代表 |  | 邮政编码 | |  |
| 电话 |  | 传真 | |  |
| 电子邮箱 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 联系人 |  | 职务 | |  |
| 固定电话 |  | 手机 | |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 | |  |
| 地址 |  | 邮政编码 | |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  | |
| 备注 |  | | | |